CONTRACT  DE FURNIZARE SI INSTALARE

SISTEME DE SECURITATE ŞI REABILITARE REŢEA INTERNET

Nr…../…………..

1.Partile contractante:

1.1……………………………………………………………………………………………..cu sediul in …………………………………………………………………………………, inregistrata la O.R.C cu nr. ………………………………….., CUI :…………………………………………………,avand cont IBAN………………………………………………………………………………………………,deschis la………………………………………………… reprezentata prin  ……………………………….., in calitate de …………………………….., denumita in continuare executant.

si

1.2. Palatul Copiilor municipiul Râmnicu-Vâlcea, scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 3-5, judeţul Vâlcea, CUI 13895110, reprezentat de Sîiulescu Flavius Cătălin, director şi Costinescu Elena, contabil-şef, in calitate de beneficiar

2.Obiectul  si pretul contractului

2.1.Executantul se obliga sa furnizeze si sa instaleze urmatoarele sisteme :

2.1.1 Sistem de detectie incendiu ;

2.1.2 Sistem de avertizare efractie ;

2.1.3 Sistem de supraveghere video ;

2.1.4 Sistem voce-date ;

2.1.5 Evaluare de risc supraveghere video si avertizare efractie ;

2.1.6 Proiect detectie incendiu ;

2.1.7 Proiect avertizare efractie si supraveghere video ;

La obiectivul :

Palatul Copiilor Ramnicu Valcea,Scuarul Mircea cel Batran,Nr.3

2.2. Pretul total al contractului este de ……………. Lei , conform deviz nr……………………

3.Inceperea si executia lucrarilor

3.1.Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 (zece) de la semnarea contractului de către ambele parti .

3.2.In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, beneficiarul este indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, ii va rezilia contractul .

4.Durata  contractului

4.1.Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze  lucrarile in termen de 30 (treizeci) de zile, in functie de starea generala a cladirii. Lucrarile  suplimentare, altele decat cele din oferta,  vor prelungi termenul de finalizare al contractului. Durata de executie poate fi influentata si de predarea  detaliilor de executie necesare derularii contractului.

5.Responsabilitatile executantului

5.1.Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca si materialele pentru executarea lucrarilor contractate.

5.2.Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile beneficiarului. Daca acesta genereaza cheltuieli suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite  pe cheltuiala  beneficiarului.

5.3.Executantul trebuie să constituie o garanţie de bună execuţie în valoare de 1% din valoarea contractului fără TVA în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

6.Responsabilitatile beneficiarului

6.1.La inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor.

6.2.Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie executantului:

a)amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;

b)suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizare de santier;

c)racorduri pentru utilitati;

7. Modalitati de plata

7.1. Plata se va face astfel :

- plata se face la receptia lucrării;

7.2. Daca beneficiarul nu onoreaza  facturile in termen de 5 (cinci) zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 7.1., executantul are dreptul de a opri sistemul si de a calcula penalitati in cuantum de 0.2% pe zi intarziere din valoarea facturilor neachitate, cuantumul penalitatilor putand depasi valoarea totala a contractului, pana la plata acestora.

7.3. În cazul în care executantul nu isi indeplineste la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de intarziere.

8.Intarzierea si sistarea  lucrarilor

8.1.In cazul in care ;

a)volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b)conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta ,il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau oricarei parti din acestea,prin consultare, partile vor stabili;

-orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

-total cheltuieli suplimentare , care se vor adauga la pretul contractului.

9.Rezilierea contractului

9.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.

10.Solutionarea litigiilor

10.1.Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

10.2.Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze prin mediere.

11.Legea aplicabila contractului

11.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

12.GARANTIA SISTEMELOR

12.1.Executantul va acorda beneficiarului garantie 24 de luni pentru echipamentele instalate si 6 luni pentru acumulatori.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, pentru fiecare parte cate unul.

Prezentul contract a fost semnat azi :_________________

EXECUTANT,                                                               BENEFICIAR,

PALATUL COPIILOR RAMNICU VALCEA